**软件综合设计开发小组**

One\_Leaf

****

**Sprint Plan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
| 初始草案V1.0 | 2017.3.20 | 第一草案，在细化阶段精化 | 刘子璐 |
| 第一次更新V2.0 | 2017.3.28 | 第一阶段结束第二阶段开始 | 刘子璐 |
| 第二次更新V3.0 | 2017.4.8 | 第二阶段结束第三阶段开始 | 刘子璐 |

# Sprint 信息页

## Sprint 1

|  |
| --- |
| One Leaf，Sprint 1  周期目标  —完成需求分析与设计  待办事项  —完成产品用例图（5）  —完成需求分析报告（4）  —完成初步的技术报告（5）  预估时间：14  时间表  —时间：2017-3-26至2017-4-15  —日常交接：线上汇报进度  —确认地点：2017-4-16，9：00，至善园九号文化室  小组成员  —刘子璐（负责人）  —谢震宇（20%）  —罗炜劲（20%）  —唐国力（20%）  —陈明辉（10%）  —王乐（10%） |

## Sprint2

|  |
| --- |
| One Leaf，Sprint 2  周期目标  —完成软件架构设计  待办事项  —完成UML图（5）  —完成软件架构设计书（9）  预估时间：14  时间表  —时间：2017-4-16至2017-5-24  —日常交接：线上汇报进度  —确认地点：2017-5-23，22：00，至善园九号文化室  小组成员  —刘子璐（负责人）  —谢震宇（10%）  —罗炜劲（20%）  —唐国力（负责人）  —陈明辉（20%）  —王乐（20%） |

## Sprint3

|  |
| --- |
| One Leaf，Sprint 3  周期目标  —完成软件开发实现  待办事项  —完成开发设计需求PRD（5）  —完成软件开发（13）  预估时间：18  时间表  —时间：2017-5-24至2017-6-30  —日常交接：线上汇报进度  —确认地点：2017-6-28，22：00，至善园九号文化室  小组成员  —刘子璐（负责人）  —谢震宇（20%）  —罗炜劲（10%）  —唐国力（负责人）  —陈明辉（10%）  —王乐（10%） |